

Përgatitur nga:

[ .: www.bios-pro.mk :. ]

AUDITIMI I LARGIMIT

PROJEKTI PËR LIDHJE RRUGORE LOKALE

Komuna e Kërçovës

RINDËRTIMI I RRUGËS BORIS KIDRIÇ

qershor**, 2022**

Përmbajtja

[Shkurtesat 2](#_Toc106977658)

[Rezyme përmbledhëse 3](#_Toc106977659)

[1. Hyrja 4](#_Toc106977660)

[2. Përshkrimi i projektit 4](#_Toc106977661)

[3. Metodologjia e revizionit (auditimit) dhe qëllimet 6](#_Toc106977662)

[3.1. Kushtet dhe qëllimet e auditimit për largim 6](#_Toc106977663)

[3.2. Metologjia e auditimit 7](#_Toc106977664)

[4. Gjetjet nga auditimi i largimit 8](#_Toc106977665)

[4.1. Ngjarje për largim 8](#_Toc106977666)

[4.2. Palët e interesuara nga projekti 9](#_Toc106977667)

[4.3. Ndikime në lidhje me largimin 9](#_Toc106977668)

[4.4. Komunikimi me palët e interesuara 10](#_Toc106977669)

[4.5. Zbrazëtira të identifikuara 10](#_Toc106977670)

[4.6. Matrica për adekuatshmëri dhe të drejta 11](#_Toc106977671)

[4.7. Humbje e bërë 11](#_Toc106977672)

[4.8. Mekanizëm për zgjidhje të ankesave 12](#_Toc106977673)

[5. Konkluzion dhe sugjerime 12](#_Toc106977674)

[5.1. Мasa për zbutje 12](#_Toc106977675)

[5.2. Prenotime për implementim 13](#_Toc106977676)

[5.3. Ndjekje dhe njoftim 13](#_Toc106977677)

[6. Buxhet për kompensim 14](#_Toc106977678)

[АNEKSE 16](#_Toc106977679)

[Aneks 1: Furnizim i shpallur për auditimin për largim 17](#_Toc106977680)

[Aneks 2: Vendim i shpallur për auditimin për largimin 20](#_Toc106977681)

[Aneks 3: Konstatim për përcaktimin e gjendjes së objekteve të përkohshme që nuk kryejnë veprimtari 22](#_Toc106977682)

[Aneks 4: Listë e onlajn burimeve të informatave relevante për këtë RA 23](#_Toc106977683)

[Aneks 5: Kontratë/Pëlqim të ofrojë komuna për kompensim të palëve të interesuara 24](#_Toc106977684)

[Aneks 6: Ekzemplar për zgjidhje të ankesave 26](#_Toc106977685)

[Aneks 7: Listë e informatave për kontakt të palëve të interesuara 27](#_Toc106977686)

[Aneks 8: Fotografi e dislokimit të objektit 5 nga pronari i firmës 28](#_Toc106977687)

[Aneks 9: Fotografi e lokacionit të ri të objektit 8 29](#_Toc106977688)

# Shkurtesa

|  |  |
| --- | --- |
| Shkurtesa | Kuptimi |
| E&S | Ekologjike dhe sociale |
| ESS | Standarde ekologjike dhe sociale |
| ESMF | Kornizë për menaxhimin me mjedisin jetësor dhe mjedisin social |
| ESMP | Plan për menaxhimin me mjedisin jetësor dhe mjedisin social |
| EUR | Еuro |
| GNM | Qeveria e Maqedonisë së Veriut |
| GRM | Mekanizëm për zgjidhje të ankesave |
| IBRD | Banka ndërkombëtare për ripërtëritje dhe zhvillim |
| LRCP | Projekt për lidhje të rrugëve lokale |
| MKD | Denarë maqedonas |
| MoK | Komuna e Kërçovës |
| MoTC | Ministria e Transportit dhe Lidhjeve |
| PAP | Palët e interesuara nga projekti |
| PIU | Njësia për zbatim të projektit |
| RA | Auditimi për largim |
| RPF | Korniza për politikë për largim |
| WB | Banka botërore |

Rezyme përmbledhëse

Qeveria e Maqedonisë së Veriut (GNM) synon të marrë kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) Banka Botërore për zbatimin e Projektit për Përmirësimin e Shërbimeve Sociale. Projekti duhet të zbatohet nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe do të mbështesë përmirësimin e rrugëve lokale dhe lidhjen e tyre.

Standardi Mjedisor dhe Social i Bankës Botërore (Përvetësimi i Tokës, Kufizimet e Përdorimit të Tokës dhe Zhvendosja e Detyrueshme) është standardi që drejton blerjen e tokës dhe çështjet e ndërlidhura me zhvendosjen/kompensimin gjatë zbatimit të projektit.

Aktivitetet e zhvendosjes të kryera në rrugën Boris Kidriq në Kërçovë supozohet se kanë prekur 23 persona dhe 2 subjekte ekonomike. Disa prej tyre kanë të drejtën e kompensimit.

# Hyrje

Ky dokument është Auditim i largimit (RA), dhe është përgatitur nga BIOS IRS, Komuna e Shkupit me kërkesë të Komunës së Kërçovës (KKK) nga Republika e Maqedonisë së Veriut (në tekstin e mëtejmë "Investitori"), me qëllim që të ofroni një pasqyrë të procesit të zhvendosjes që u krye si pjesë e aktiviteteve konstituive të kryera gjatë rindërtimit të rrugës Boris Kidric, që gjendet në qytetin e Kërçovës.

Aktivitetet konstituive gjatë rikonstruksionit të rrugës "Boris Kidriç", në qytetin e Kërçovës, janë pjesë e Projektit për Lidhje të Rrugëve Lokale (PPRP) të Ministrisë së Transportit dhe Post-Telekomunikacionit (MTV). Ky projekt mbështetet financiarisht nga Banka Botërore (marrëveshja e nënshkruar me MTV në nëntor 2019), e udhëhequr nga Korniza e saj Mjedisore dhe Sociale dhe Standardet e saj Mjedisore dhe Sociale (ESS). Standardi Mjedisor dhe Social (Përvetësimi i Tokës, Kufizimet e Përdorimit të Tokës dhe Zhvendosja e Detyrueshme) është një standard që drejton blerjen e tokës dhe procesin e zhvendosjes/kompensimit të lidhur dhe çështjet gjatë zbatimit të projektit.

# Përshkrimi i projektit

Në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, në kuadër të Projektit për Lidhjen e Rrugëve Lokale (i mbështetur financiarisht nga Banka Botërore), Komuna e Kërçovës ka aplikuar me tre nënprojekte:

* Rindërtimi i rrugës Boris Kidric;
* Rindërtimi i rrugës Uzhicka Republika dhe
* Rindërtimi i rrugës lokale nga fshati Greshnicë deri në fshatin Llapkindoll.

Marrëveshja e projektit LRCP me Bankën Botërore – Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (9034-MK) është nënshkruar në nëntor 2019.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve e ka pranuar letrën zyrtare nga MK drejtuar MTV-së për aplikim për financimin e aktiviteteve ndërtimore të nënprojekteve të lartpërmendura më 18 shtator 2020, para Marrëveshjes së Mirëkuptimit të nënshkruar më 28 shkurt 2020 ndërmjet MK-së. dhe MTV. Marrëveshja e zbatimit me Ministrinë e Transportit Lidhjeve është nënshkruar më 14 shtator 2021/24 shtator 2021.

Me qëllim të realizimit të suksesshëm të aktiviteteve të projektit, Komuna e Kërçovës ka iniciuar procesin e pastrimit të sipërfaqes së nevojshme për realizimin e aktiviteteve të planifikuara të projektit. Aktivitetet ndërtimore dhe punët ndërtimore kanë filluar në vitin 2020, ndërsa në vitin 2021 Komuna e Kërçovës ka ndërmarrë aktivitete për zhvendosjen e kioskave/dyqanit ekzistues, leja e punës e të cilave ka skaduar para disa vitesh, të vendosura në dy lokacione në të njëjtën rrugë Boris Kidriç:

• Lokacioni A – pranë SHF Kuzman Josifovski Pitu

• Lokacioni B – përballë zyrës së kadastrës së patundshmërive (dega në Kërçovë) dhe objektit të komunës.

Vendndodhja e kioskave në pozicionin e tyre fillestar, të regjistruar nga regjistri i kadastrës së pasurive të paluajtshme, tregohet në pamjet e mëposhtme.

|  |
| --- |
| Lokacioni A (13 objekte) |
| Lokacioni B (11 objekte) |

Fotografitë e mëposhtme tregojnë gjendjen aktuale të rrugës Boris Kidriç, pranë vendndodhjes A.

**

**

**