P R O G R A M I

për mirëmbajtjen e pastërtisë publike për vitin 2026 në

Komunën e Kërçovës

Kërçovë, Dhjetor 2025

PROGRAMI

PËR MIRËMBAJTJEN E PASTËRTISË PUBLIKE NË KOMUNËN E KËRÇOVËS PËR VITIN 2026

Hyrje

Me këtë program përcaktohen punët për mirëmbajtje të pastërtisë publike në territorin e Komunës së Kërçovës, për vitin 2026, dhe atë në llojin dhe vëllimin e punëve që duhet të kryhen dhe aktivitetet që duhet të ndërmerren, dinamika dhe mënyra e kryerjes së punëve dhe mënyra e financimit të tyre. Të gjitha aktivitetet dhe punët që duhet të ndërmerren për mirëmbajtjen e pastërtisë publike janë në varësi të më shumë faktorëve, si nga dendësia e popullatës, frekuenca e njerëzve dhe automobilave, kushtet infrastrukturore dhe nevojat institucionale dhe qytetare, shkalla e pastërtisë etj.

Ligji për pastërtinë publike, me të cilin rregullohen kushtet dhe mënyra e mirëmbajtjes së pastërtisë publike, të drejtat dhe obligimet e pjesmarrësve në mirëmbajtjen e pastërtisë publike, është akt me të cilin ligjvënësi ka për qëllim që më rregullisht ta mirëmbajë pastërtinë publike, ndërsa kjo është një gjë që e shtyn vetë jetesa urbane. Gjegjësisht, me këtë ligj parashihet pagesa e kompensimit për mirëmbajtje të pastërtisë publike, me çka pritet burimi i mjeteve të jetë i siguruar, me çka dhënësit e shërbimeve do të jenë në mundësi që në mënyrë sa më efikase ti kryejnë aktivitetet e mirëmbajtjes së pastërtisë publike. Lloji dhe mënyra e mirëmbajtjes së pastërtisë publike, mes tjerash, varet drejtpërdrejt nga rregullimi, gjendja/mirëmbajtja e sipërfaqeve publike frekuentuese dhe pajisjes së tyre adekuate komunale/qytetare. Prandaj si ndërmarrje potencojmë që mund të ofrojmë shërbim më të mirë në vëllim, dinamikë dhe kualitet, në qoftë se, kushtet infrastrukturore në Komunën e Kërçovës përmirësohen, ndërsa respektimi i rendit komunal, rregullat e komunikacionit dhe tjerë, të ngriten në nivel më të lartë nga aktualja.

Nën termin mirëmbajtja e pastërtisë publike nënkuptohet:

- Pastrimi (larja dhe fshirja) e sipërfaqeve publike dhe hapësirave të hapura të objekteve publike

- Pastrimi i dëborës në kushte dimërore.

Mirëmbajtja e pastërtisë publike paraqet proces të vazhdueshëm që siguron pastrimin e përhershëm dhe kualitativ të sipërfaqeve publike. Për realizimin e këtyre aktiviteteve NP “Komunalec”- Kërçovë, përgadit program vjetor për mirëmbajtjen e pastërtisë publike për vitin 2026.

Me Programin për mirëmbajtjen e pastërtisë publike për vitin 2026 janë të përcaktuara: lloji dhe vëllimi i punëve që duhet të kryhen, mjetet financiare për kryerje të punëve, afatet kohore për kryerjen e punëve, dinamika dhe mënyra e kryerjes së punëve, si dhe vendosja e shportave për mbeturina në sipërfaqet publike.

1. LLOJI DHE VËLLIMI I PUNËVE:

Në planifikimin dhe dimenzionimin e punëve, puna e dorës dhe mekanizimi për mirëmbajtjen e pastërtisë së sipërfaqeve publike si faktor kyç janë marrë:

-Përcaktimi i nivelit dhe dinamikës së mirëmbajtjes së pastërtisë publike komunale për sipërfaqet publike (kategorizimi)

-Dimenzionet, lloji dhe forma e sipërfaqeve publike (madhësia)

-Mënyra e mirëmbajtjes së pastërtisë publike

-Llogaritja e normave të punës mbi të cilat kryhet dimenzionimi i punës, puna e dorës dhe mekanizimi

Origjina dhe lloji i mbeturinave të sipërfaqeve publike

Nën termin mbeturina nënkuptohet mbledhje e mbeturinave që krijohen gjatë mirëmbajtjes së pastërtisë publike.

Nën termin mbledhja e mbeturinave nënkuptohet largimi i mbeturinave të krijuara dhe vendosja në shporta për mbeturina.

Sipas mënyrës së jetesës dhe punës të njerëzve mirëmbajtja e pastërtisë publike është e kushtëzuar nga këto faktorë:

-Dendësia e popullsisë

-Komunikacioni qytetit

-Hapësira banimi

- Shprehitë kulturore të popullsisë

-Standardi

-Vetëdisiplina e qytetarëve

-Respektimi i rregullave pozitive

Nga këto faktorë është i kushtëzuar dhe shkalla e ndotjes së sipërfaqeve publike, mënyra dhe dinamika dhe mirëmbajtjes të së njejtave.

1.1. Mbeturina të përditshme

a) Mbeturinat nga automjetet që krijohen gjatë:

- gjatë transportit të materialeve të ndryshme (material ndërtimi, fruta, perime dhe materiale teknologjike)

- gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të mallrave të ndryshme

- gjatë mbledhjes së mbeturinave të amvisërisë

- gjatë kositjes së sipërfaqeve të barit

b) Ndotja e atmosferës

- ndotja nga tymi, pluhuri

- oxhaçet industrial

- gazrat nga automjetet motorike

c) Gjatë reshjeve intenzive të shiut dhe erat

- sedimentet nga toka, rëra, gjethet etj.

1.2 Mbeturina sezonale

Shfaqet sezonalisht dhe zakonisht ka dy lloje

-gjethe nga drunjtë, degët e thata dhe të ngjajshme

-rërë, skorje dhe gurë të vegjël i cili në periudhën e dimrit përdoret për spërkatje në hapësira publike për të zvogëluar rrëshqitjen e cila pas ndërprerjes së ngricave dhe borës duhet të hiqet tërësisht.

2.DINAMIKA, MËNYRA DHE AFATET KOHORE PËR KRYERJEN E PUNËVE

Për përpunimin e planit organizativ për pastrimin e sipërfaqeve publike një nga faktorët kryesor është kategorizimi i sipërfaqeve publike. Kategorizimi i sipërfaqeve publike mvaret nga: dendësia e qytetit, orari i objekteve punuese dhe hapësinore, intenzitetit të komunikacionit.

Duke pasur parasysh përvojën e viteve të mëparshme, ne propozojmë kategorizimin e mëposhtëm:

I. -Kategoria:

Sipërfaqet e trafikut publik në qendër të qytetit dhe pjesës tregtare të qytetit ku rrugët, trotoaret, plakat janë me frekuencë më të lartë levizjeje.

Vëllimi i punëve: pastrim i kombinuar manuale dhe makinerike e sipërfaqeve publike, zbrasja e shportave rrugore për bartje të mbeturinave me karroca manuale deri në depo të përkohshme.

Punët e kësaj kategorie do të realizohen çdo ditë të vitit ditë e natë në varësi të kushteve kohore dhe vëllimit të punës, me përjashtim të periudhave dimërore gjatë rreshjeve të mëdha të dëborës dhe paraqitja e ngricave gjatë natës.

II.-Kategoria

Sipërfaqet e trafikut publik në qendër të qytetit dhe pjesës tregtare të qytetit ku rrugët, trotoaret, plakat janë me frekuencë më të lartë levizjeje.

Vëllimi i punëve: pastrim i kombinuar manuale dhe makinerike e sipërfaqeve publike, zbrasja e shportave rrugore për bartje të mbeturinave me karroca manuale deri në depo të përkohshme.

Punët do të kryhen çdo ditë pune përveq të Diellave dhe festave shtetërore, me përjashtim të periudhave dimërore gjatë rreshjeve të mëdha të dëborës dhe paraqitja e ngricave gjatë natës.

III.-Kategoria

Rrugë dhe lagje me popullsi të dendur me qarkullim më të ulët urban dhe njerëz.

Vëllimi i punëve: pastrim i kombinuar manuale dhe makinerike e sipërfaqeve publike, zbrasja e shportave rrugore për bartje të mbeturinave me karroca manuale deri në depo të përkohshme.

Punët do të kryhen një herë në javët.

IV.-Kategoria

Rrugë dhe lagje me popullsi të dendur me qarkullim më të ulët urban dhe njerëz.

Vëllimi i punëve: pastrim manual i sipërfaqeve publike, zbrasja e shportave rrugore për bartje të mbeturinave me karroca manuale deri në depo të përkohshme.

Punët do të kryhen një herë në muaj.

V.-Kategoria

Larja e hapësirave publike bëhet me dorë me zorrë. Puna kryhet të paktën një herë në muaj 7 herë në vit pas përfundimit të muajve të dimrit.

VI.-Kategoria

Kjo kategori përfshin: heqjen e rërës, gurëve, baltës, gjetheve pas shirave të rrëmbyeshëm.

VII.-Kategoria

Pastrimi i borës nga sipërfaqet publike nga Kategoria I.

Bora dhe akulli në trotoaret mblidhet në skajet e trotoarëve, dhe nëse trotoaret janë më të ngushtë se 1,5m nga skaji i rrugës ku tregohet kujdes që të mos bllokohen ulluqet dhe të mos pengohet lëvizja e automjeteve dhe e këmbësorëve. Largimi i borës dhe akullit të deponuar NP “Komunalec” – Kërçovë do të bëhet me mekanizim vetanak.

Punëtorët që e mirëmbajnë pastërtinë e sipërfaqeve publike do të punojnë në qendër të qytetit (rrugë të parapara në kategorinë I) dhe do ti kryejnë këto punë:

-Hapja e vendkalimeve për këmbësorë

-Hapja e shtigjeve për këmbësorë nëpër trotoare dhe pllaka

-Pastrimi i plotë i urave

-Pastrimi dhe zbrazja e shportave rrugore

Pastrimi i borës para objekteve (qasja deri në vetë objektin) është përgjegjësi e pronarëve dhe shfrytëzuesve të objekteve.

Punë të përkohshme:

Si punë të përkohshme paraqtiten pastrimi i sipërfaqeve publike me kërkesë të Komunës gjatë kohës së festave shtetërore, me kërkesë të shërbimeve inspektuese, mbledhja e mbeturinave pas manifestimeve publike me kërkesë të organizatorit të manifestimit publike dhe të tjera. Këto punë kryhen jashtë programit të planifikuar.

Në Programin për mirëmbajtjen e pastërtisë publike për vitin 2026 nuk janë të parapara këto aktivitete:

-Mirëmbajtja e sipërfaqeve të hapësirave të hapura për objektet publike dhe oborreve të objekteve kolektive dhe individuale

-Pastrimi i deponive të egra

-Sipërfaqet e lira që nuk janë të parapara për qarkullim të trafikut

Për mirëmbajtjen e Kalasë shtesë janë angazhuar edhe dhjetë punëtorë që punën e tyre e kryejnë me ndërrime edhe atë: Mirëmbajtës të sipërfaqeve qarkulluese publike (katër), për parqet (tre), punëtor për sigurim (tre). Për këtë vitë janë të nevojshëme të ndahen mjete për tre punëtor për sigurimin e kalasë edhe atë:

3 punëtor × 12 muaj = 36 месеци × 32.000 bruto rrogë = 1.152.000 denarë

Bazat për përcaktimin e vëllimit, kategorizimit, si dhe norma e punëve dhe detyrave të punës për pastrimin e sipërfaqeve publike janë shfrytëzuar dokumentet referente të Odës Ekonomike të Republikës së Maqedonisë.

Pastërtia publike dhe gjelbërimi publik në vitin 2026 do të mirëmbahet rregullisht dhe çdo ditë në bazë të programit për mirëmbajtjen e Pastërtisë publike. Në kompenzimin e kalkuluar publik në llogari të shërbimeve të rregullta komunale Ndërmarrja do ta investojë në mjete dhe mekanizma të ri me të cilën do të përmisohet kualiteti i kryerjes së këtyre shërbimeve.

PASTRIMI I SIPËRFAQEVE PUBLIKE

Mirëmbajtja e sipërfaqeve publike në teritorin e Komunës së Kërçovës do të përbëhet nga:

- Pastrimi me dorë dhe larje e rrugëve, bulevardëve, si dhe sipërfaqeve të tjera publike dhe hapësirave të hapura, si dhe objekteve publike të theksuara në ligjin për pastërti publike,

- zbrazja e shportave rrugore për mbeturina, të cilat janë të vendosura në territorin më të gjerë qëndror të qytetit, dhe

- mirëmbajtja e sipërfaqeve publike në kushte dimërore.

Për kryerjen më të mirë të obligimeve të punës, sipërfaqet publike grupohen në 3 kategori (zona), ndërsa gjatë realizimit të obligimeve të të punësuarve – pastrues, bëhet në orët e mëngjesit gjatë periudhës verore do të jetë (nga ora 05:00 deri në ora 12:00) ndërsa në periudhën dimërore prej ora (06:00 deri 13:00), me dinamikë të punës prej 6 ditëve në javë dhe 1 ditë të lirë. Në rrugën B.Çlirimit dhe M.Tito ka edhe ndërrim të dytë që fillon prej ora 14:00 deri ora 22:00.

Gjithashtu, do të vazhdohet me vendosjen e shportave të reja rrugore për mbeturina, duke nisur nga rajoni qëndror i qytetit, deri te pjesët periferike të qytetit, si dhe vendosja e kontejnerëve plastik për selektim të mbeturinave.

Numër i nevojshëm i punëtorëve për pastrimin e ZONËS 1.

ZONA 1. Dinamika e mirëmbajtjes – çdo ditë.

| Numër rendor | Sipërfaqe publike (rrugë, trotoare etj.) | Gjatësia (m) | Sipërfaqja për mirëmbajtje (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bulevardi i Çlirimit | 2000x12 | 24.000 |
| 2. | M.Tito (prej Pirinit deri 11 Shtatori) | 1200x10 | 12.000 |
| 3. | 11-Shtatori (prej B.Kidriç deri M.Tito) | 1500x10 | 15.000 |
| 4. | Boris Kidriç | 850x10 | 8.500 |
| 5. | Rudniçka (prej B.Çlirimit deri Pirinit) | 600x10 | 6.000 |
| 6. | Kuzman J.Pitu | 210x6 | 1.260 |
| 7. | 11 Tetori | 260x8 | 2.080 |
| 8. | Amit Çelopeçanec | 340x6 | 2.040 |
| 9. | Beogradit | 90x6 | 540 |
| 10. | Goce Delçev (prej M.Tito deri 11-Shtatori) | 200x6 | 1.200 |
| 11. | Shtrati i lumit Sushica (pjesa me pllaka) | 200x6 | 1.200 |
| GJITHSEJ |  | 7.350 | 73.820 |

Për mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike qarkulluese në Zonën 1 janë të nevojshëm katërmbëdhjetë punëtor, dhe janë të nevojshme të ndahen mjete financiare prej:

350 ditë x 73.820= 25.837,00 x 0,3 den= 7.751.100 denarë

Numër i nevojshëm i punëtorëve për pastrimin e ZONËS 2.

ZONA 2. Dinamika e mirëmbajtjes – çdo të tretën ditë.

| Numër rendor | Sipërfaqe publike (rrugë, trotoare etj.) | Gjatësi (m) | Sipërfaqja për mirëmbajtje (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | J.Mihajlloski (prej M.Tito deri 11-Shtatori) | 900x6 | 5.400 |
| 2. | T.Caleski (J.Mihajloski deri 15 Nëntori) | 300x6 | 1.800 |
| 3. | 15- Nëntori (T. Caleski deri te e Vardarit) | 60x6 | 360 |
| 4. | e Vardarit | 100x6 | 600 |
| 5. | Karaxhiçeva | 110x6 | 660 |
| 6. | Sande Shterjoski | 160x6 | 960 |
| 7. | Vele Zmejkoski | 240x6 | 1.440 |
| 8. | Ljubica Bogeska | 150x10 | 1.500 |
| 9. | Goce Delçev (prej 11-Shtatori deri Uzhiçka) | 800x6 | 4.800 |
| GJITHSEJ |  | 2820 | 17.520 |

Për mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike qarkulluese në Zonën 2 janë të nevojshëm gjashtë punëtor, dhe janë të nevojshme të ndahen mjete financiare prej:

120 ditë x 17.520= 2.102,400 x 0,3 den= 630.720 denarë

Numër i nevojshëm i punëtorëve për pastrimin e ZONËS 3.

ZONA 3. Dinamika e mirëmbajtjes – një herë në javë.

| Numër rendor | Sipërfaqe publike (rrugë, trotoare etj.) | Gjatësi (m) | Sipërfaqja për mirëmbajtje (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dr. Vllado Polezhinoski | 710x6 | 4.260 |
| 2. | Raim Lika | 320x6 | 1.920 |
| 3. | M. Mileski (B. Kidriç deri te e Pirinit) | 330x6 | 1.980 |
| 4. | e Pirinit | 240x6 | 1.440 |
| 5. | 11 shtatori (nga fillimi deri te B. Kidriç) | 720x8 | 5.760 |
| 6. | 4 Korriku | 1.350x6 | 8.100 |
| 7. | M.Tito (prej Arabella deri Rruga e Osllomesë) | 1.000x6 | 6.000 |
| 8. | I.Akioski | 590x6 | 3.540 |
| 9. | Krushevës | 160x6 | 960 |
| GJITHSEJ |  | 5.420 | 33.096 |

Për mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike qarkulluese në Zonën 3 janë të nevojshëm dy punëtor, dhe janë të nevojshme të ndahen mjete financiare prej:

52 ditë x 33.096= 1.720,992 x 0,3 den= 516.297,6 denarë

Numër i nevojshëm i punëtorëve për pastrimin e ZONËS 4.

ZONA 4. Dinamika e mirëmbajtjes – një herë në muaj.

| Numër rendor | Sipërfaqe publike (rrugë, trotoare etj.) | Gjatësi (m) | Sipërfaqja për mirëmbajtje (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | “Uzhiçka Republika” | 1.330x8 | 10.640 |
| 2. | Pashinë e Poshtme | 1200x4 | 4.800 |
| 3. | Pashinë e Epërme | 600x4 | 2.400 |
| 4. | Metodija Stefanoski | 540x6 | 3.240 |
| 5. | Trotoari i rrugës magjistrale | 5.000x5 | 25.000 |
| 6. | Rrugë të asfaltuara në lagjen Deveana | 1.100x4 | 4.400 |
| 7. | Rrugë të asfaltuara në lagjen Karposh | 1.030x4 | 4.120 |
| 8. | Rrugë të asfaltuara në lagjen “Konjski Livadi” | 1.250x4 | 5.000 |
| 9. | Rrugë të asfaltuara në lagjen. Llozhionica | 870x4 | 3.480 |
| 10. | Rrugë të asfaltuara në lagjen Kalendarica | 1800x4 | 7.200 |
| 11. | Lagjja e re dhe rrugë të asfaltuara në Ivanidoll | 1.400x4 | 5.600 |
| GJITHSEJ |  | 16.020 | 75.880 |

Për mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike qarkulluese në Zonën 4 janë të nevojshëm dy punëtor, dhe janë të nevojshme të ndahen mjete financiare prej:

12 ditë x 75.880= 910.560 x 0,3 den= 273.168 denarë

SHUMA PËRMBLEDHËSE PËR TË GJITHA ZONAT

| ZONA | Nr. i punëtorëve | Ditë në Javë | Orë në Javë | Ditë në Vjet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 7 | 40 | 350 |
| 2 | 6 | 6 | 40 | 120 |
| 3 | 2 | 6 | 40 | 52 |
| 4 | 2 | 6 | 40 | 12 |

NP “Komunalec”- Kërçovë ka siguruar makina për pastrimin e rrugëve, e cila do të përdoret për pastrimin e të gjitha katër zonave të caktuara, dhe sipas nevojës në rrugë tjera me urdhëresë të Komunës së Kërçovës ose inspektorëve komunal.

Makina që e posedojmë për pastrimin e sipërfaqeve publike, do të punojë me dinamikën si në vijim:

| Orë pune në ditë (2 ndërrime me 6 orë) | Ditët Mujore | Muaj në Vit |
| --- | --- | --- |
| 12 | 24 | 12 |

12x24=288 x 12= 3.456 x 380 den= 1.313.280 denarë

Në këtë tabelë tregohen të gjithë shumat për të katër zonat për pastrim poashtu dhe shuma për makinën për pastrim

| ZONA 1 | 7.751,100 DENARË |
| --- | --- |
| ZONA 2 | 630.720 DENARË |
| ZONA 3 | 516.297,6 DENARË |
| ZONA 4 | 273.168 DENARË |
| MAKINA PËR PASTRIM | 1.313.280 DENARË |
| GJITHSEJ | 10.484.565,6 |

1.2 LARJA E SIPËRFAQEVE PUBLIKE

Larja e sipërfaqeve publike të qytetit bëhet me cisternë prej 8 m3 vëllim, të cilën e shërbejnë vozitës dhe dy punëtor.

Larja dhe ujitja e sipërfaqeve publike bëhet me cisternë, e cila në pjesën e përparme ka currila dhe e njëjta kryen dy funksione- larjen e rrugëve dhe ujitjen e sipërfaqeve të gjelbërta. Për këtë mënyrë të punës është i paraparë një ekip prej dy punëtorve,dhe atë: vozitës dhe curril. Vozitësi drejton automjetin i cili lëviz pas drejtimit të rrugës, ndërsa currili drejton me pajisjet komanduese për drejtimin e currilave për larje/ujitje.

Një autocistern i përfshin elementet vijuese të punës:

- Pajisje për mbushjen e cisternës

- Mbushjen e cisternës

- Mbledhja e pajisjes pas mbushjes

- Vozitjen e cisternës së plotë

- Larje dhe ujitje e sipërfaqeve publike frekuentuese

- Vozitje deri te hidranti për mbushje të përsëritshme

Zona I

| Numri i cisternave ditore | Ditë pune | Muaj | Punëtor të angazhuar | Ndërrime | Gjithsej numri i cisternave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 24 | 9 | 2 | / | 432 |

Zona II

| Numri i cisternave ditore | Ditë pune | Muaj | Punëtor të angazhuar | Ndërrime | Gjithsej numri i cisternave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10 | 9 | 2 | / | 180 |

Zona III

| Numri i cisternave ditore | Ditë pune | Muaj | Punëtor të angazhuar | Ndërrime | Gjithsej numri i cisternave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 9 | 2 | / | 18 |

Gjithsej në vit= 630 cisterna

Në vit për të tre zonat janë të nevojshme 630 cisterna x 4.000= 2.520,000

MIRËMBAJTJA E GJELBËRIMEVE PUBLIKE

Në programin për vitin 2025  janë të hartuar tregues që e trajtojnë mirëmbajtjen e objekteve, të cilat për qytetin e Kërçovës paraqesin tërësi të vetme. Nga këto arsye, objektet e ndara në program janë të trajtuara në mënyrë të posaçme, dhe për të njëjtat, falë të dhënave të disponueshme të kadastrit janë të përgatitura shqyrtime tabelare, si për intensitetin e mirëmbajtjes, ashtu edhe për mjetet e nevojshme financiare.

1.2.1  PASQYRË KADASTRALE

| Numër rendor | Lokacioni | Sipërfaqe |
| --- | --- | --- |
| 1. | Shtrati i lumit Sushica | 6.860 m2 |
| 2. | Rr.”Marshall Tito” | 540 m2 |
| 3. | Rr.”Boris Kidriç” | 780 m2 |
| 4. | Rr.”Rudniçka” | 933,9 m2 |
| 5. | Rr.”11-të Shtatori” | 15.184m2 |
| 6. | Bulevardi i Çlirimit | 5.100 m2 |
| 7. | “Kalaja e Kales” | 13.566 m2 |
| 8. | Rr. magjistrale prej te Kazerma deri te kopaçka dhe rrethet në sipërfaqet e gjelbruara ( rrethet) | 7500 m2 |
| GJITHSEJ |  | 51.000 m2 |

Dymbëdhjetë rreth-rrotullime në:

rr.Bul.Çlirimit, Marshall Tito, Rruga Magjistrale, Boris Kidriç dhe Isein Akioski

| Nr. rend. | Operacioni i punës | Numri | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Masa e vetme | Shuma totale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Furnizim me materiale lulore | 2500 | 2500 | / | 2500 | 60 | 150.000 den |  |
| 2. | Mbjellje | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 6 | 15.000 den |  |
| 3. | Gërmim,nxjerrje (mirëmbajtje) | 2500 | 2500 | 7 | 17500 | 8 | 138.000 den |  |
| GJITHSEJ: 303.000 den. |  |  |  |  |  |  |  |

Kalaja Kitino dhe zhardinjeri në rr.Bul.Çlirimit

| Nr. rend. | Operacioni i punës | Numri | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Masa e vetme | Shuma totale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Furnizim me materiale lulore | 5000 | 5000 | / | 5000 | 60 | 300.000 den |  |
| 2. | Mbjellje | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 6 | 30.000 den |  |
| 3. | Gërmim,nxjerrje (mirëmbajtje) | 5000 | 5000 | 7 | 35000 | 8 | 280.000 den |  |
| GJITHSEJ: 610.000 den. |  |  |  |  |  |  |  |

KONTROLL

i punëve operative me intensitet të mbajtjes së gjelbërimit publik dhe mjeteve të nevojshme financiare

Shtrati  i lumit Sushica

| Nr. | Operacioni punës | Masa e vetme | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Çmimi i vetëm | Gjithsej shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e barit | m2 | 6.860 | 14 | 96.040 | 0,20 den. | 19.208 den. |
| 2. | Kositje me makinë | m2 | 5.000 | 14 | 70.000 | 0,60 den. | 42.000 den. |
| 3. | Kositje me makinë me shpin zingjiri | m2 | 1.860 | 14 | 26.040 | 1,20 den. | 31.248 den. |
| 4. | Mbledhja e barit të kositur | m2 | 6.860 | 14 | 96.040 | 0,60 den. | 57.624 den. |
| 5. | Ngarkim me dorë i barit të kositur | m2 | 6.860 | 14 | 96.040 | 0,10 den.. | 9.604 den. |
|  |  |  |  |  | GJITHSEJ: |  | 159.684 den. |

KONTROLL

i punëve operative me intensitet të mbajtjes së gjelbërimit publik dhe mjeteve të nevojshme financiare

rr.”Marshall Tito”

| Nr. | Operacioni punës | Masa e vetme | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Çmimi i vetëm | Gjithsej shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e barit | m2 | 650 | 34 | 22.100 | 0.20 den | 4.420 den. |
| 2. | Kositje me makinë | m2 | 585 | 34 | 19.890 | 0,60 den | 11.934 den. |
| 3. | Kositje me makinë me shpin zingjiri | m2 | 65 | 34 | 2.210 | 1,20 den | 2.652 den. |
| 4. | Mbledhja e barit të kositur | m2 | 650 | 34 | 22.100 | 0,60 den | 13.260 den. |
| 5. | Ngarkim me dorë i barit të kositur | m2 | 650 | 56 | 36.400 | 0,10 den | 2.210 den. |
| 6. | Ujitja e barit me dorë | m2 | 650 | 56 | 36.400 | 1,10 den | 40.040 den. |
| 7. | Prerje të gardhit të gjallë | m2 | 70 | 3 | 210 | 35 den | 7.350 den. |
| 8. | Gërrmimi i shkurreve | Nr. | 34 | 2 | 68 | 40 den | 2.720 den. |
| 9. | Prerja e drunjve në rresht | Nr. | 160 | 1 | 160 | 230 den | 36.800 den. |
| 10. | Ngarkimin e degëve | m3 | 30 | 1 | 30 | 500 den | 15.000 den. |
|  |  |  |  |  | GJITHSEJ : |  | 136.386,oo |

KONTROLL

i punëve operative me intensitet të mbajtjes së gjelbërimit publik dhe mjeteve të nevojshme financiare

rr. Boris Kidriç

| Nr. | Operacioni punës | Masa e vetme | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Çmimi i vetëm | Gjithsej shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e barit | m2 | 900 | 14 | 12.600 | 0,20 den. | 2.520ден. |
| 2. | Kositje me makinë | m2 | 1500 | 14 | 21.000 | 0,60 den. | 12.600ден. |
| 3. | Kositje me makinë me shpin zingjiri | m2 | 500 | 14 | 7.000 | 1,20 den. | 8.400 ден. |
| 4. | Mbledhja e barit të kositur | m2 | 1500 | 14 | 21.000 | 0,60 den. | 12.600 ден. |
| 5. | Ngarkim me dorë i barit të kositur | m2 | 1500 | 14 | 21.000 | 0,10 den. | 2.100ден. |
| 6. | Krasitja e luleve sezonale | nr. | 400 | 2 | 800 | 35 den. | 28.000ден. |
| 7. | Mirëmbajtja e sipërfaqeve lulore | nr. | 400 | 4 | 1600 | 35 den. | 56.000 ден. |
|  |  |  |  |  | GJITHSEJ: |  | 134.820,oo |

KONTROLL

i punëve operative me intensitet të mbajtjes së gjelbërimit publik dhe mjeteve të nevojshme financiare

| Nr. | Operacioni punës | Masa e vetme | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Çmimi i vetëm | Gjithsej shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e barit | m2 | 940 | 14 | 13.160 | 0,20 den. | 2.632 den. |
| 2. | Kositje me makinë | m2 | 840 | 14 | 11.760 | 0,60 den. | 7.056 den. |
| 3. | Kositje me makinë me shpin zingjiri | m2 | 100 | 14 | 1.400 | 1,20 den. | 1.680 den. |
| 4. | Mbledhja e barit të kositur | m2 | 940 | 14 | 13.160 | 0,60 den. | 7.896 den. |
| 5. | Ngarkim me dorë i barit të kositur | m2 | 940 | 14 | 13.160 | 0,10 den. | 1.316 den. |
| 6. | Gërrmimin e shkurreve | Nr. | 10 | 2 | 20 | 40 den. | 800 den. |
| 7. | Mirëmbajtja e trendafilave | Nr. | 50 | 2 | 100 | 35 den. | 3.500 den. |
| 8. | Prerje të trendafilave | m3 | 50 | 2 | 100 | 20 den. | 2.000 den. |
|  |  |  |  |  | GJITHSEJ: |  | 26.880,oo |

rr. “Rudniçka”

KONTROLL

i punëve operative me intensitet të mbajtjes së gjelbërimit publik dhe mjeteve të nevojshme financiare

rr. “11 Shtatori”

| Nr. | Operacioni punës | Masa e vetme | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Çmimi i vetëm | Gjithsej shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e barit | m2 | 6800 | 14 | 58.800 | 0,20 den | 11.760 den. |
| 2. | Kositje me makinë | m2 | 800 | 14 | 183.400 | 0.60 den | 6.720 den. |
| 3. | Kositje me makinë me shpin zingjiri | m2 | 6000 | 14 | 154.000 | 1,20 den | 100.800 den |
| 4. | Mbledhja e barit të kositur | m2 | 6.800 | 14 | 95.200 | 0,60 den | 57.120 den. |
| 5. | Ngarkim me dorë i barit të kositur | m2 | 6.800 | 14 | 95.200 | 0,10 den | 9.520 den. |
| 6. | Krasitja e drunjëve | Nr. | 220 | 1 | 220 | 230 den. | 50.600 den. |
| 7. | Ngarkimin e degëve | M3 | 60 | 1 | 60 | 500 den. | 30.000 den. |
|  |  |  |  |  | GJITHSEJ : |  | 266.520,oo |

KONTROLL

i punëve operative me intensitet të mbajtjes së gjelbërimit publik dhe mjeteve të nevojshme financiare

rr. ,,Bulevardi i Çlirimit,,

| Nr. | Operacioni punës | Masa e vetme | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Çmimi i vetëm | Gjithsej shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e barit | m2 | 5100 | 34 | 173.400 | 0,20 den | 34.680 den. |
| 2. | Kositje me makinë | m2 | 4.600 | 34 | 156.400 | 0.60 den | 93.840 den. |
| 3. | Kositje me makinë me shpin zingjiri | m2 | 700 | 34 | 23.800 | 1,20 den | 28.560 den. |
| 4. | Mbledhja e barit të kositur | m2 | 5.100 | 34 | 173.400 | 0,60 den | 104.040 den |
| 5. | Ngarkim me dorë i barit të kositur | m2 | 5.100 | 34 | 173.400 | 0,10 den | 17.340 den. |
| 6 | Krasitja e drunjëve | Nr. | 360 | 1 | 360 | 230 den. | 82.800 den. |
| 7 | Ngarkimin e degëve | m3 | 50 | 1 | 50 | 500 den. | 25.000 den. |
|  |  |  |  |  | GJITHSEJ : |  | 386.260,oo |

KONTROLL

i punëve operative me intensitet të mbajtjes së gjelbërimit publik dhe mjeteve të nevojshme financiare

rr. ,,Rruga Magjistrale,,

| Nr. | Operacioni punës | Masa e vetme | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Çmimi i vetëm | Gjithsej shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e barit | m2 | 15.100 | 14 | 211.400 | 0,20 den | 42.280 den. |
| 2. | Kositje me makinë | m2 | 6.100 | 14 | 85.400 | 0.60 den | 51.240 den. |
| 3. | Kositje me makinë me shpin zingjiri | m2 | 9.000 | 14 | 126.000 | 1,20 den | 151.200 den |
| 4. | Mbledhja e barit të kositur | m2 | 15.100 | 14 | 211.400 | 0,60 den | 90.600 den. |
| 5. | Ngarkim me dorë i barit të kositur | m2 | 15.020 | 14 | 211.400 | 0,10 den | 15.100 den. |
| 6. | Gërrmimi dhe mbjellja e trendafilave | Nr. | 50 | 2 | 100 | 35 den. | 3.500 den. |
| 7. | Prerja e trendafilave | Nr. | 50 | 2 | 100 | 20 den. | 2.000 den. |
| 8. | Krasitja e drunjëve | Nr. | 580 | 1 | 580 | 230 den. | 133.400 den |
| 9. | Ngarkimi i degëve | m3 | 60 | 1 | 60 | 500 den | 30.000 den. |
|  |  |  |  |  | GJITHSEJ: |  | 519.320,00 |

KONTROLL

i punëve operative me intensitet të mbajtjes së gjelbërimit publik dhe mjeteve të nevojshme financiare

“Kitino Kale”  –parcelat  P 3,5,6,7,8 dhe 10

| Nr. r | Operacioni punës | Masa e vetme | Sasia | Sa herë | Gjithsej | Çmimi i vetëm | Gjithsej shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin e barit | m2 | 13.560 | 14 | 189.840 | 0,20 den | 37.968 den. |
| 2. | Kositje me makinë | m2 | 1.150 | 14 | 16.100 | 0.60 den | 9.660 den. |
| 3. | Kositje me makinë me shpin zingjiri | m2 | 12.410 | 14 | 173.740 | 1,20 den | 208.488 den |
| 4. | Mbledhja e barit të kositur | m2 | 13.560 | 14 | 189.840 | 0,60 den | 113.904 den |
| 5. | Ngarkim me dorë i barit të kositur | m2 | 13.560 | 14 | 189.840 | 0,10 den | 18.984 den. |
| 6. | Gërmimi i shkurreve | Nr. | 200 | 2 | 400 | 40 den | 16.000 den. |
| 7. | Krasitja e luleve sezonale | Nr. | 600 | 2 | 1.200 | 35 den | 42.000 den. |
| 8. | Mirëmbajtja e sipërfaqeve lulore | Nr. | 600 | 4 | 2.400 | 35 den | 84.000 den. |
| 9. | Krasitja e drunjëve | Nr. | 200 | 1 | 200 | 230 den | 46.000 den. |
| 10. | Ngarkimi i degëve | m3 | 40 | 1 | 40 | 500 den | 20.000 den. |
|  |  |  |  |  | GJITHSEJ : |  | 597.004 |

REKAPITULAR I SHQYRTIMIT KADASTRAL DHE MJETEVE FINANCIARE

| Numri Rendor | Lokacioni | Hapësira: | Vlera e përgjithshme. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Shtrati i Lumit Sushica | 6.860 м2 | 159.684 den. |
| 2. | Rr.Marshall Tito | 650 м2 | 136.386 den. |
| 3. | Rr.Boris Kidriç | 1500 м2 | 134.820 den. |
| 4. | Rr.Rudniçka | 940 м2 | 26.880 den. |
| 5. | Rr. 11 Shtatori | 6.800 m2 | 266.520 den. |
| 6. | Bul. i. „Çlirimit“ | 5.100 m2 | 386.260 den. |
| 7. | Kalaja | 13.560 м2 | 519.320 den. |
| 8. | Rruga Magjistrale | 15.100 m2 | 597.004 den. |
| GJITHSEJ: |  | 60.510 m2 | 2.226.874 denarë |

2. SHËRBIME TË POSAÇME

2.1 TRANSPORTI I KAFSHËVE TË NGORDHURA NË DEPONINË E CAKTUAR(GROPË) JASHTË QYTETIT

- Transport i kafshëve të ngordhra të ngarkuara, një turnë – 2.000 den.

- Mbledhja veçmas e kafshëve të ngordhura – 300 den. Për kafshë.

Nga praktika e deritanishme, në vit, në Komunën e Kërçovës bëhet mbledhja e kafshëve të ngordhura:

- 4 herë x 50 kafshë = 200 kafshë

- 200 kafshë x 300 denarë = 60.000 denarë

- 4 herë x 2 turne = 8 turne në vit x 2000 denarë = 16.000 denarë

GJITHSEJ: 40.000 den. + 16.000 den. = 76.000 den.

2.2. VENDOSJA E FLAMUJVE SHTETËROR

Për vendosje të flamujve shfrytëzohet automjet kamion, i cili përveç drejtuesit ka edhe 2 punëtorë tjerë, ose për një vendosje nevojiten 4 orë

2 punëtor x 4 x 130 = 1440 den

1 kamion x 4 x 1200 = 4.600 den

Gjithsej= 6.040

Gjithsej: në vit – 16 festa x 6.040 = 96.640 denarë

2.3  PASTRIMI  I SHTRATIT TË LUMIT SUSHICA

Për shkak të zvogëlimit të prurjeve të ujit në lumin Sushica, lumi shpesh gjatë vitit mbushet me barëra të rritura, mbeturina nga toka dhe mbeturina tjera, gjë që shkakton mbushjen dhe trashjen e shtratit të lumit Sushica dhe gjatë reshjeve të dendura lumi derdhet nga shtrati i lumit.

SHQYRTIM

i pastrimit të lumit Sushica, katër herë në vitë shprehu në orë pune

| Nr. rend. | Operacioni i punës | Masa e vetme | sa Herë | Gjithsej | Gjithsej orë | Çmimi i vetëm | Gjithsej Shuma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pastrim me mini-eskavator në orë | 1600 metre | 4 | 6400 metre | 196 | 2.000 den. | 392.000 den. |
| 2. | Angazhimi i dy punëtorëve me kualifikim të ulët | / | 4 | 6400 metre | 392 | 120 den. | 47.040 den. |
| 3. | Ngarkimi i barit, dheut dhe sedimentit nga shtrati i pastruar | / | 4 | / | 48 | 2.000 den. | 96.000 den. |
| 4. | Transport me kamion Mercedes/Atego | / | 4 | 48 turne | / | 1.500 den. | 72.000 den. |
|  |  |  |  |  | GJITHSEJ: |  | 607.040 den. |

2.4  PASTRIMI  I DEPONIVE TË EGRA

Pastrimi i deponive të egra është praktikë ke ne, gjegjësisht, flitet për kujdes për hedhurinat që janë prodhim i sjelljes jo korrekte të qytetarve dhe personave juridik në qytetin e Kërçovës.

Kjo sjellje jo korrekte si pasojë e ka lënjen e mbeturinave për të cilin në vend që të përgjigjet kryersi konkret, kalon në domenin e hedhurinave publike ,mbeturinave të lëshuara si dhe harxhimet për mbledhje të këtyre hedhurinave ashtu bëhen pjesë e harxhimeve komunale, e cila alimentohet nga Buxheti i Qytetit të Kërçovës.

Pastrimi i hedhurinave të mbetura të emëruara si deponi të egra do të bëhet në pajtim me çmimoren e shërbimeve të NP “Komunalec”- Kërçovë, dhe sipas procedurës/urdhëresës të përcaktuar nga Komuna e Kërçovës.

2.4. FURNIZIM ME PAJISJE URBANE KOMUNALE

Dispozitat e parapara të kundërvajtjeve në Ligjin për pastërti publike  parashohim masa rigoroze, si ndaj qytetarve, ashtu edhe ndaj subjekteve publike, për atë është e patjetërsueshme hapësirat publike të jenë të pajisura me enë speciale për drejtimin me hedhurinat komunale dhe mbeturinave, siç janë enët për mbeturina prej 1,1m3, enë prej 0,5 m3, shporta për mbeturina për parqet, enë për plastika, enë për letra. Poashtu janë të nevojshme mjete për mirëmbajtjen e veç të vendosurat enë dhe shporta. Kjo masë do të sjellë për zvoglimin e reakcioneve nga ana e shfrytëzusve për pajisje të pamjaftueshme në hapësirat publike me pajisje të nevojshme. Për këtë masë është planifikuar të sigurohen 2.000.000 denarë në vit.

| Nr.rend. | Përshkrim | Sasia | Çmimi i ve. | Gjithsej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karroca dore për mbeturina | 10 | 3.000 | 30.000 |
| 2. | Lopata dhe kazma | 50 | 600 | 30.000 |
| 3. | Furnizimi i fshesave | 5000 | 40 | 200.000 |
| 4. | HTZ pajisje për të punësuarit | 52 | 2.000 | 104.000 |
| 5. | Furnizimi i makinave, trimerëve dhe pajisjeve tjera për kositje | / | / | 300.000 |
|  |  |  | GJITHSEJ | 664.000 denarë |

2.VËREJTJET THEMELORE ME PROPOZIM MASA TË RËNDËSISHME

Kështu materiali i prezentuar paraqet minimumin e konstrukcionit financiar për realizim të operacioneve të parapara me programin për kryerje të punëve për mirëmbajtje të pastërtisë publike për vitin 2026 në Komunën e Kërçovës, me që rast u mbajt llogari për aspektin social të shfrytëzuesve të shërbimit.

Me qëllim vendosje të mardhënieve reale respektivisht në mes Ndërmarrjes Publike Komunale dhe shfrytëzuesve të shërbimve të saj, është e nevojshme të sigurohen mjete për realizimin e këtijë programi, dhe në pajtim me Ligjin për Pastërti Publike, vijon të përcaktohet lartësia e kompenzimit për mirëmbajtje të pastërtisë publike.

Gjithsej shuma që është e nevojshme për realizimin e këtij programi i ndarë me numrin e shfrytëzuesve të Komunës së Kërçovës do ta jap shumën vjetore, përkatësisht mujore të mjeteve monetare me të cilat duhet të vërtetohet me vendim nga Këshilli i Komunës së Kërçovës.

Sipas të dhënave që N.P.Komunalec – Kërçovë i ka si numër të shfrytëzuesve, subjektet juridike mund të grupohen në 3 kategori: të vogla, të mesme dhe të mëdha, dhe në vendimin për përcaktimin e kompenzimit për pastërti publike, gjatë hartimit të çmimit janë marrë parasyshë këto kategorizime dhe si i tillë ndryshon nga ai për personat fizik.

Në këtë kompenzim do të sigurohet një pjesë e mjeteve për mirëmbajtjen e pastërtisë publike, me që rast do të ndalohet harxhimi i deritashëm i pa ligjshëm i mjeteve nga kryerja e shërbimeve tjera komunale -  furnizim me ujë, mbledhja e hedhurinave komunale dhe të tjera, dhe me atë edhe gjendje me stabile financiare e N.P. Komunalec – Kërçovë si realizues i këtij programi.

Këto mjete, të mbledhura nga kompenzimi për mirëmbajtje të pastërtisë publike, në pajtim me Ligjin për Pastërti Publike, do të jenë të ardhura për Komunën e Kërçovës dhe do të shfrytëzohen për financim të punëve nga pastërtia publike.

Mbikqyrjen e realizimit të ketij programi në pajtim me ligjin për pastërti publike do ta realizojnë mbikqyrësit komunal dhe inspektorët komunal.

REKAPITULAR

| PASTRIMI I HAPËSIRAVE PUBLIKE | 10.484.565,60 den. |
| --- | --- |
| LARJA E HAPËSIRAVE PUBLIKE | 2.520.000,00 den. |
| MIRËMBAJTJA E GJELBËRIMIT PUBLIK | 2.226.874,00 den. |
| PASTRIMI I LUMIT SUSHICA | 607.040,00 den. |
| PUNËTOR PËR SIGURIMIN E KALAS | 1.152.000,00 den. |
| BARTJA E KAFSHËVE TË NGORDHURA NË DEPONINË E CAKTUAR (GROPË) JASHTË QYTETIT | 76.000,00 den. |
| VENDOSJA E FLAMUJVE SHTETËROR | 96.640,00 den. |
| FURNIZIM ME PAJISJE URBANE KOMUNALE | 2.000.000,00 den. |
| FURNIZIM ME MAKINA, PAJISJE DHE HTZ PËR TË PUNËSUARIT | 664.000,00 den. |
| RRETH-RROTULLIME DHE KALAJA (MBLEDHJA DHE MIRËMBAJTJA E SIPËRFAQEVE LULORE) | 913.000,00 den. |
| GJITHSEJ: | 20.740.119,60 den. |

Këshilli i Komunës së Kërçovës

Kryetar

__________________